Projektplan Poker:

13.5. - 12.6.:
– App-Konzept
– Arbeitspakete
– Projektplan
– geplanter Aufwand in Stunden
– Profilseite
– Achievements und Ranking
12.6. - 19.6.:
– Spielregeln und Logik implementieren
– Freundesliste
– Login + Registrierung
– Settings
19.6. - 26.6.:
– Lobby fertig
– Liste von verfügbaren Lobbies
– Grafische Anzeige einer Lobby
– Spielstart
26.6. - 3.7.:
– Vorbereitung auf Test
3.7. - 10.7.:
– Sofwaredokumentation
– Testing
– Bugsfixes

10.7. - 28.7.:
–

Arbeitspakete:
1. Login, Registrierung (4 Stunden)
– Funktionalität
– Design
2. Profilseite, Settings
– Funktionalität
– Design
– Achivements
3. Freundesliste
– Funktionalität
– Design
– Ranking
4. Spielelobby
– Design
– Spielstart
5. Spielregeln und Logik
6. Tests, Bugs